Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVI/119/05

Rady Gminy Ciechocin

z dnia 10 czerwca 2005r.

PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI

ŚWIĘTOSŁAW

Ciechocin 2005.

##### Spis treści

| 1. Charakterystyka miejscowości ......................................................................................... | 3 |
| --- | --- |
| 2. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego .......................................... | 7 |
| 2.1. Środowisko przyrodnicze .......................................................................................... | 7 |
| 2.2. Środowisko kulturowe ............................................................................................... | 8 |
| 2.3. Demografia ................................................................................................................ | 9 |
| 2.4. Gospodarka i rolnictwo ............................................................................................. | 10 |
| 2.5. Edukacja .................................................................................................................... | 12 |
| 2.6. Ochrona zdrowia ....................................................................................................... | 13 |
| 2.7. Bezpieczeństwo publiczne i opieka społeczna .......................................................... | 13 |
| 2.7.1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe ................................................................... | 13 |
| 2.7.2. Policja .............................................................................................................. | 14 |
| 2.7.3. Pomoc społeczna ............................................................................................. | 15 |
| 2.8. Infrastruktura ............................................................................................................. | 15 |
| 2.8.1. Mieszkalnictwo ................................................................................................ | 15 |
| 2.8.2. Drogi ................................................................................................................ | 16 |
| 2.8.3. Zaopatrzenie w wodę ....................................................................................... | 16 |
| 2.8.4. Gospodarka ściekowa ...................................................................................... | 17 |
| 2.8.5. Gospodarka odpadami ..................................................................................... | 18 |
| 2.8.6. Gazownictwo ................................................................................................... | 18 |
| 2.8.7. Telefonizacja ................................................................................................... | 18 |
| 3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości ................................................................. | 19 |
| 4. Opis planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu” ............................................................................................... | 21 |
| 4.1. Uzasadnienie realizacji projektu oraz powiązanie z dokumentami strategicznymi .. | 21 |
| 4.2. Zakres projektu -. „Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu” ........................................................................................................ | 24 |
| 4.2.1. Zakres rozbudowy ........................................................................................... | 25 |
| 4.2.2. Zakres remontu ................................................................................................ | 26 |
| 4.2.3. Zakres wyposażenia ......................................................................................... | 32 |
| 5. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia .................................................... | 33 |
| 5.1. Rozbudowa ................................................................................................................ | 33 |
| 5.2. Remont ...................................................................................................................... | 34 |
| 5.3. Wyposażenie .............................................................................................................. | 35 |
| 6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia .................................................................. | 37 |

1. Charakterystyka miejscowości

Świętosław jest miejscowością położoną na obszarze historycznej Ziemi Dobrzyńskiej, w południowej części gminy Ciechocin, w środkowo - wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, w powiecie golubsko – dobrzyńskim. Jest jednym        z 10 sołectw gminy Ciechocin. Graniczy z sołectwami: Morgowo, Miliszewy i Piotrkowo, położonymi na terenie gminy Ciechocin oraz sołectwem Mazowsze i miejscowością Bernardowo, należącą do sołectwa Jackowo, położonymi na terenie gminy Czernikowo              i sołectwem Skrzypkowo, położonym na terenie gminy Obrowo.

Ogólna powierzchnia obszaru miejscowości wynosi 1057 ha.

Według podziału Polski na jednostki fizycznogeograficzne teren miejscowości znajduje się na terenie makroregionu Pojezierza Chełmińsko – Dobrzyńskiego, na pograniczu mezoregionu Pojezierza Dobrzyńskiego.

Wieś Świętosław poza czterdziestoma zabudowaniami, które tworzą centrum wsi jest obszarem rolniczym, o stosunkowo rozproszonej zabudowie, położonym poza głównymi korytarzami krajowej i regionalnej infrastruktury technicznej. Jednakże jego położenie charakteryzuje się bezkolizyjnym połączeniem z Toruniem i dostępem do międzynarodowej trasy A – 1 (droga krajowa nr 10) Warszawa – Toruń – Gdańsk, Warszawa – Toruń – Szczecin – Berlin.

Świętosław położony jest w odległości 10 km od siedziby Urzędu Gminy Ciechocin.  Najbliżej położonymi miastami są: oddalony o około 20 km Golub – Dobrzyń oraz około         25 km Toruń .

Od kilku lat w sołectwie tym obserwuje się niewielki napływ ludności z zewnątrz.

Świętosław zamieszkuje 769 osób (stan na dzień 31 grudnia 2004 r.).

Jak podają źródła historyczne nazwa wsi Świętosław związana jest z osobą Świętosława Wierciżyrowica syna brata stryjecznego Boguszy.

Pierwszy zapis o Świętosławiu pochodzi z 1252 r. Nazwa wsi wywodzi się od imienia jednego z Doliwów Świętosława. Doliwowie byli sławnym, możnym rodem rycerskim pochodzącym z Mazowsza (kraina). Posiadali oni 25 wsi, z czego większość leżała po obu brzegach Wisły, głównie między ujściami Skrwy i Drwęcy, m.in. Mazowsze, Świętosław, Piotrkowo, Steklin, Niedźwiedź, Kijaszkowo, Mierzynek.

Kolejna wzmianka o Świętosławiu pojawia się w 1445 r., kiedy to dziedzicem wsi był bliżej nieznany Chwałek, którego uznaje się za Doliwitę. Dalsze dzieje Doliwów                         w Świętosławiu nie są znane.

W XVI w. Świętosław zamieszkiwała drobna szlachta. Posiadali oni przydomki rodzinne: Górny i Sierota. Największy dział 8 łanowy miał w 1564 r. Jan Sierota Świętosławski syn Mikołaja ze Świętosławia.

Według źródeł Świętosław był jedną z największych wsi z okolicy, miał 20 łanów –             o 3 łany mniej od największej wsi. W Świętosławiu podobnie jak w całej Ziemi Dobrzyńskiej dominowały gospodarstwa chłopskie jednołanowe. W większych wsiach znajdowało się sporo zagrodników – w Świętosławiu było ich 16, o 9 mniej niż w Mazowszu.

Przez Świętosław prowadził trakt z Woli do Dobrzejewic, oraz do Ciechocina,                  w  związku z czym powstały: przydrożna karczma i kuźnia.

Kolejnym dziedzicem Świętosławia był w 1789 r. Bonawentura Paprocki, który posiadał również dział w Mazowszu oraz pobierał czynsz od kmieci z Morgów Świętosławskich (dziś Morgowo). Wówczas Świętosław był wsią mieszaną, folwarczno –  czynszową. W latach 1794 – 1805 do Świętosławia i przyległych wsi nastąpił duży napływ Niemców, spowodowany dużym spustoszeniem ludności przez Szwedów w czasie potopu szwedzkiego. Świętosław został również spustoszony zarazą cholery w 1831 r. Plaga ta przeszła przez wieś jeszcze kilkakrotnie w późniejszych latach. Znaczna część ludności wymarła. We wsi znajdowały się 2 cmentarze choleryczne m. in. w miejscu gdzie w latach   70 – tych XX w. znajdowała się siedziba Spółdzielni Kółek Rolniczych.

Na przełomie XIX i XX w. dziedziczką Świętosławia była Antonina Baranowska.  Wybudowała ona pałac, który otoczony został przepięknym parkiem o powierzchni ok. 10 ha. oraz wsparła budowę kościoła katolickiego w Mazowszu fundując drewno na więźbę dachową. Antonina Baranowska zmarła w 1919 r. Po jej śmierci majątek Świętosław przejął krewny Chełmicki, który następnie dokonał parcelacji wsi. W 1864 r. nastąpiło uwłaszczenie chłopów i nadano im przywilej zwany serwitutem, czyli świadczenie na rzecz chłopa. Miał on prawo wypasać bydło na ziemi pana przez określony czas, dostawał drewno itp. W latach 1921 – 1924 nastąpiła ugoda, która stanowiła o przekazaniu chłopom części ziem w zamian za rezygnację z serwitutu. Natomiast w latach 1928 – 1929 nastąpiła częściowa parcelacja,        a w latach 1932 – 1933 komasacja, czyli scalano działki i na nowo dzielono i rozdawano chłopom. W 1936 r. Chełmicki ponownie prowadził parcelację majątku, w wyniku czego na teren wsi przybyło 11 rodzin  z kielecczyzny i 10 rodzin niemieckich.

W 1937 r. wykarczowano znaczną część lasu dębowego, który ciągnął się od Morgowa do Bernadowa. Las ten był częścią majątku.

W latach 30 – tych nastąpiło wielkie bezrobocie. Ludzie nie mieli wykształcenia, ziemia była bardzo droga, a rodziny wielodzietne. Wieś była bardzo zaludniona, gdyż zamieszkiwało ją ok. 90 rodzin. Ludzie zatrudniali się w majątkach, przy karczowaniu lasu, kopaniu torfu itp.

Pierwsza szkoła w Świętosławiu powstała w 1912 r. Była to szkoła odpłatna,                      a nauczanie odbywało się w języku rosyjskim. Po 1927 r. powstała 4 – klasowa Szkoła Powszechna, później w latach 1930 – 1939 powstały klasy 5 i 6, jednakże dzieci z tych klas łączono i nauczano razem. Nauczanie przeprowadzane było w pomieszczeniach prywatnych tzw. izbach lekcyjnych. Klasę 7 kończyło się w Mazowszu lub Działyniu.

Chełmicki sprzedał Świętosław Feliksowi Dąbrowskiemu, a w chwili obecnej znajduje się on pod opieką potomków Dąbrowskiej z drugiego małżeństwa z Bronisławem   Kaczyńskim.

Na szczególną uwagę zasługuje tradycyjna religijność mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej i tym samym przynależnej do niej miejscowości Świętosław. Przejawiała się ona w przeszłości m. in. wystawianymi figurami i krzyżami przydrożnymi. Były one sytuowane najczęściej przy drogach, na rozstajach dróg oraz wśród pól i miały chronić przechodzących lub przejeżdżających tamtędy ludzi. Do tych miejsc przywiązywano                w przeszłości i przywiązuje obecnie dużą uwagę nie tylko duchowieństwo, ale i mieszkańcy sołectwa. Troska o krzyże i figury wpisała się na stałe do tradycji kulturowych mieszkańców tej miejscowości.

Obecnie Świętosław należy do parafii p. w. św. Marcina w Mazowszu. Parafia mazowiecka obejmowała swym zasięgiem Świętosław już w II połowie XVI w.

2. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego

2.1. Środowisko przyrodnicze

Charakterystycznym typem rzeźby dla krajobrazu sołectwa Świętosław jest polodowcowa wysoczyzna morenowa, urozmaicona niewielkimi, wąskimi i o niewielkiej głębokości rynnami polodowcowymi i dolinami wód roztopowych o nieregularnym przebiegu. Przeważa tutaj płaskorówninna, niskofalista i niskopagórkowata rzeźba terenu, bardzo korzystna dla prowadzenia gospodarki rolnej. Pokrywę glebową obszaru sołectwa stanowią w większości gliny zwałowe, przeważnie silnie spłaszczone, piaski naglinowe i pyły wodnego pochodzenia, z których wytworzyły się gleby pseudobielicowe, brunatne kwaśne        i wyługowane – gleby kompleksu żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego, które stanowią około 48,6% gruntów ornych.

Tabela 1. Udział gruntów rolnych w poszczególnych grupach klas bonitacyjnych w podziale na

grunty orne i użytki zielone.

| Lp. | Sołectwo | % gruntów ornych w grupach klas | % użytków zielonych w grupach klas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I – III b | IVa – IVb | V – VIz | I – IV | V – VI |
| 1. | Świętosław | 48,6 | 46,9 | 4,4 | 27,3 | 72,7 |

Rozpatrując strukturę użytkowania ziemi w sołectwie Świętosław należy podać, że największą powierzchnię zajmują:

- użytki rolne – 92%,

- lasy (liściaste) – 0,2%,

- rowy – 0,2%

- grunty rolne wybudowane – 1,6%,

- pozostałe – 6%.

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że obszar sołectwa jest praktycznie bez terenów leśnych, co wynika z dobrych gleb, stanowiących bazę rozwoju gospodarki rolnej         i położenia sołectwa na obszarze wysoczyzny morenowej.

Obszar sołectwa jest stosunkowo ubogi w wody powierzchniowe. Urozmaicają go jedynie drobne cieki, których dna zajmują zabagnienia, mokradła, podmokłości i potorfia.

Źródła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego powstające na terenie sołectwa,       to głównie emisje z palenisk domowych, wykorzystujących tradycyjne źródła energii oraz obiektów użyteczności publicznej, drobnych zakładów i gospodarstw rolnych. Nie występują tu także żadne potencjalne źródła wystąpienia poważnych awarii oraz poważnych awarii przemysłowych.

2.2. Środowisko kulturowe

Sołectwo Świętosław należy do obszarów o zachowanych niewielkich zasobach dziedzictwa kulturowego. Na jego terenie zaewidencjonowano następujące zasoby dziedzictwa kulturowego:

- stanowiska archeologiczne nie eksponowane w terenie – 11 szt., pochodzące z epoki

kamienia, okresu wpływów rzymskich, pradziejów, średniowiecza i czasów nowożytnych,

- zespół dworsko – parkowy, z okazałym dworem i parkiem o powierzchni ok. 4,5 ha,

założony w XIX w., kiedy to majątek znajdował się w posiadaniu rodziny Chełmickich.

Mimo przekształceń jakie dokonywały się w okresie powojennym zachowany został

pierwotny układ folwarku – system połączonych stawów oraz tarasowy układ rzeźby terenu.

Niestety istniejący dwór, jeden z dwóch zachowanych obiektów dawnego założenia, jest

w złym stanie technicznym. Całość układu wzbogaca starodrzew parku (100 letnie

kasztanowce białe i jesiony wyniosłe). Zespół ten wymaga specjalistycznych prac

rewaloryzacyjnych.

- obiekty architektury i budownictwa – w postaci dwóch chat drewnianych pochodzących

z około początku XVIII i XIX w. oraz czworaka drewnianego pochodzącego z około

początku XIX w. (Według informacji uzyskanej od mieszkańców przedmiotowe chaty

i czworak w chwili obecnej nie istnieją).

2.3. Demografia

Jednym z najważniejszych czynników, świadczących o potencjale społeczności jest ludność zamieszkująca obszar wsi. Struktura demograficzna ma duży wpływ na formułowanie i wyznaczanie celów do zrealizowania w danej miejscowości.

# Tabela 2. Kształtowanie się liczby ludności w miejscowości Świętosław na przełomie lat 2000 – 2004.

| Rok | Liczba ludności |
| --- | --- |
| 31.12.2000 | 752 |
| 31.12.2001 | 760 |
| 31.12.2002 | 758 |
| 31.12.2003 | 775 |
| 31.12.2004 | 769 |

Ludność Świętosławia wskazuje małą tendencję wzrostową. W okresie 5 lat (porównanie stanu z 31.12.2004 r. ze stanem 31.12.2000 r.) ludność wsi wzrosła o 17 osób.

Analiza demograficzna społeczności zamieszkującej obszar wsi pozwala stwierdzić, że jest to struktura z prawie zbliżoną liczbą kobiet i mężczyzn. Ilość kobiet i mężczyzn odpowiednio wynosi 384 i 385.

Tabela 3. Struktura ludności wsi Świętosław na dzień 31.12.2004 r.

|  | Mężczyźni | Kobiety | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem, w tym: | 385 | 384 | 769 |
| od 0 do 15 | 88 | 94 | 182 |
| od 16 do 65 | 254 | 231 | 485 |
| 65 i więcej | 43 | 59 | 102 |

Powyższe zestawienie oddaje również strukturę wiekową ludności ze względu na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny.

2.4. Gospodarka i rolnictwo

Na terenie sołectwa nie ma żadnego przemysłu. Podstawową funkcją gospodarczą wsi jest funkcja rolnicza. Dominuje tu prywatna własność ziemi. Obecnie w Świętosławiu znajduje się 141 indywidualnych gospodarstw rolnych, a średnia wielkość gospodarstwa wynosi 7,66 ha. Dominującym gatunkiem upraw polowych są zboża. Drugą lokatę pod względem wielkości areału upraw zajmują rośliny przemysłowe, a następnie pastewne.

Jeżeli natomiast chodzi o hodowlę zwierząt gospodarskich w gospodarstwach indywidualnych, to należy stwierdzić, że zdecydowanie przeważa tu trzoda chlewna nad pozostałymi grupami zwierząt, przy czym pogłowie bydła utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie, natomiast wystąpił wyraźny wzrost pogłowia trzody chlewnej.

Tabela 4. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych według grup obszarowych użytków rolnych.

| Grupy obszarowe użytków rolnych |
| --- |
| 1 - 2 ha | 2 – 5 ha | 5 – 7 ha | 7 – 10 ha | 10 – 15 ha | powyżej 15 ha |
| 23 | 33 | 22 | 25 | 23 | 15 |

Rolniczy charakter miejscowości potwierdza niewielka liczba podmiotów gospodarczych innych branż. Według aktualnego wykazu podmiotów gospodarczych,             na terenie Świętosławia zarejestrowanych jest 16 firm. W strukturze branżowej podmiotów gospodarczych, podobnie jak na terenie całej gminy dominuje handel (detaliczny) oraz usługi transportowe.

Tabela 5. Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Świętosław na dzień 31.12.2004r.

|  | Produkcja | Usługi | Handel | Gastronomia | Transport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Świętosław | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |

Ponadto mieszkańcy Świętosławia utrzymują się z pracy zawodowej poza miejscem zamieszkania (głównie w Toruniu, ), rent, emerytur, zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków z opieki społecznej.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie golubsko-dobrzyńskim jest bardzo trudna. Według danych statystycznych na koniec grudnia 2004 roku stopa bezrobocia w kraju wynosiła 19,1%, w województwie kujawsko-pomorskim 23,5%, natomiast w powiecie golubsko-dobrzyńskim 28,4%. Stopa bezrobocia w powiecie golubsko-dobrzyńskim stanowiła, więc 148,69% krajowej stopy bezrobocia.

Wskaźnik bezrobocia na terenie miejscowości Świętosław, podobnie jak na terenie całej gminy oraz powiatu jest wysoki. Bezrobotni mieszkańcy Świętosławia stanowią 15,38% bezrobotnych z Gminy Ciechocin. Sugeruje to potrzeby aktywnego działania w zakresie organizacji szkoleń, wspierania rozwoju przedsiębiorczości i zagospodarowania wolnych zasobów pracy. Analizując strukturę bezrobotnych z punktu widzenia struktury wieku należy podkreślić, że aktualnie największą grupę stanowią osoby w wieku od 25-34 lat oraz osoby       w wieku od 18-24 lat i od 35-44 lat. W grupach tych na terenie miejscowości Świetosław jest 88,64% bezrobotnych (stan na 31.12.2004 r.). Według wskaźnika wykształcenia największą grupę bezrobotnych stanowią kobiety z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz mężczyźni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Strukturę bezrobocia                       w Świętosławiu ilustruje tabela nr 6.

Tabela 6. Charakterystyka zbiorowości bezrobotnych za okres od 1.10.2004 r. – 31.12.2004 r.

| Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych w miesiącach |
| --- | --- |
|  | październik | listopad | grudzień |
|  | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety | ogółem | kobiety |
| Bezrobotni według wykształcenia | - wyższe - polic. i śred. zaw. - śr. ogólnokszt. - zasadn. zawod. - gimnazj. i poniżej | 0 9 2 18 19 | 0 6 1 9 7 | 0 10 1 18 17 | 0 6 1 9 6 | 0 11 1 16 16 | 0 8 1 7 6 |
| Bezrobotni według wieku | 18 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 – 59 60 – 64 | 8 24 11 5 0 0 | 1 16 5 1 0 0 | 7 23 11 5 0 0 | 1 15 5 1 0 0 | 5 23 11 5 0 0 | 2 14 5 1 0 0 |
| Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach | do 1 1 – 3 3 – 6 6 – 12 12 – 24 pow. 24 | 2 4 7 7 11 17 | 0 1 5 2 4 11 | 2 4 4 8 12 16 | 1 1 2 4 4 10 | 4 5 5 5 9 16 | 2 2 2 4 2 10 |
| Ogółem | 48 | 23 | 46 | 22 | 44 | 22 |

2.5. Edukacja

Edukację dzieci na poziomie podstawowym, zapewnia Szkoła Podstawowa                    w Świętosławiu.

Na podstawie uchwały Nr VI/27/99 Rady Gminy w Ciechocinie z dnia 15 marca  1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Świetosławiu, z dniem 1 września 1999 r. przekształcona została Szkoła Podstawowa w Świetosławiu o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej klas I-VI. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Świętosław, Piotrkowo i Morgowo. Cykl kształcenia w szkole wynosi 6 lat zgodnie z ramowymi planami nauczania, natomiast liczba uczniów obecnie uczęszczających do szkoły wynosi 123. Ponadto szkoła posiada oddział „0”, w którym realizowany jest program nauczania dla dzieci 6-letnich. Do oddziału tego uczęszcza 13 uczniów. Łącznie, więc liczba uczniów wynosi 136.

Na poziomie ponadpodstawowym młodzież kontynuuje naukę w oddalonym o 6 km Gimnazjum w Nowej Wsi. Obwód Gimnazjum obejmuje teren całej gminy Ciechocin, a po rozbudowie i modernizacji szkoły mającej miejsce w  latach 2001-2002 warunki nauczania są bardzo dobre. Na uwagę zasługuje również fakt, iż dojazdy uczniów do szkół są organizowane i zapewniane przez gminę.

W budynku Szkoły Podstawowej w Świętosławiu mieści się Filia Gminnej Biblioteki  Publicznej.

2.6. Ochrona zdrowia

Opiekę medyczną mieszkańców Świętosławia zapewnia, oddalony o 10 km, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) w Ciechocinie, który został utworzony uchwałą Nr XIII/71/2000 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 lutego 2000 r.             Do podstawowych kierunków działalności samodzielnego zakładu należy ogólna opieka lekarska, wykonywana przez lekarza internistę, pediatrę oraz ginekologa. Dodatkowo SP ZOZ zapewnia opiekę stomatologiczną.  Jednakże w samym Świętosławiu znajduje się Punkt Pielęgniarski, w którym pacjenci mogą korzystać z porad lekarzy w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dwa razy w tygodniu tj. we wtorki w godzinach od 15°° - 17°° i czwartki     w godzinach od 9°°- 12°° oraz w czwartki z porad lekarza stomatologa.

2.7. Bezpieczeństwo publiczne i opieka społeczna

2.7.1. Zabezpieczenie przeciwpożarowe

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego dużą rolę odgrywa działająca                w Świętosławiu Ochotnicza Straż Pożarna, należąca do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Jednostka ta posiada swoją siedzibę w budynku, który podzielony jest na dwie odrębne pod względem funkcjonalnym i użytkowym części tj. związaną z garażowaniem samochodów pożarniczych wraz z towarzyszącym zapleczem gospodarczym i centralą telefoniczną oraz część użytkowaną jako świetlica z salą ogólną i towarzyszącym jej zapleczem kuchenno-gospodarczym. Jednostka OSP dysponuje samochodami z pełnym wyposażeniem marki Star 266 oraz marki Żuk. Ponadto połączona jest z systemem bezpośredniego powiadamiania, co w znacznym stopniu usprawnia organizowanie i wyjazdy do akcji pożarniczych czy też ratowniczych.

OSP w Świętosławiu fakultatywnie wspierana jest przez działające na terenie gminy jednostki straży pożarnej:

- Ochotniczą Straż Pożarną w Ciechocinie,

- Ochotniczą Straż Pożarną w Małszycach,

- Ochotniczą Straż Pożarną w Miliszewach,

- Ochotniczą Straż Pożarną w Nowej Wsi,

- Ochotniczą Straż Pożarną w Piotrkowie,

- Ochotniczą Straż Pożarną w Rudawiu.

Wyposażenie, jakie posiadają obecnie jednostki OSP pozwala w dostatecznym stopniu na prowadzenie akcji ratowniczej do czasu przybycia jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Poza tym obszar całego powiatu golubsko-dobrzyńskiego, w tym także gminy Ciechocin, jak i samej wsi Świętosław chroniony jest przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

2.7.2. Policja

Teren gminy, w tym również obszar wsi Świętosław leży w zasięgu działania Rewiru Dzielnicowych w Ciechocinie. Rewir Dzielnicowych podlega bezpośrednio Komendzie Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu. Ilość policjantów oraz miejsca pełnienia służby wynikają z aktualnego stanu zagrożenia przestępczością, wykroczeniami lub wnioskami mieszkańców. Obecnie służbę w Ciechocinie pełni 3 policjantów, w tym 2 dzielnicowych. Na wyposażeniu posiadają oni samochód marki Polonez.

Z danych przekazanych przez Rewir Dzielnicowych wynika, że na terenie całej gminy Ciechocin w 2004 r. miało miejsce 68 wykroczeń (tj. kontrole szybkości pojazdów, kradzieże, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, nie zachowanie ostrożności przy trzymaniu psa, zakłócanie ciszy nocnej, wjazd pojazdami mechanicznymi do lasu). W 55 przypadkach nałożono mandaty karne oraz skierowano 13 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego            w Golubiu-Dobrzyniu. Na terenie miejscowości Świętosław nałożono 4 mandaty karne.

Dane te uzupełnia informacja o ilości zdarzeń przestępczych popełnionych w 2004 r. W 2004 r. na terenie całej gminy popełniono 58 przestępstw. Liczba popełnionych przestępstw na terenie wsi Świętosław przedstawia się następująco:

- kradzieże – 4,

- kradzieże z włamaniem – 1,

- bójki z uszkodzeniem ciała – 2,

- wypadki drogowe – 1,

- kierowanie w stanie nietrzeźwości – 2,

- przywłaszczenie mienia – 1,

- pozbawienie wolności nieletnich – 1.

2.7.3. Pomoc społeczna

Na terenie Gminy Ciechocin znajduje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej             w Ciechocinie, który jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Ciechocin. Pomoc społeczna udzielana jest w formie świadczeń niepieniężnych oraz świadczeń pieniężnych,         a także w innych formach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i sytuacji osób, rodzin wymagających pomocy.

Świadczenia niepieniężne obejmują pracę socjalną i pomoc rzeczową. Praca socjalna polega w szczególności na: wspomaganiu osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, umożliwieniu osobom, rodzinom dokonania zmian postaw i zachowań koniecznych do przezwyciężenia ich problemów oraz doradztwie, polegającym na umożliwieniu zdobycia poprzez osoby, rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych wiedzy                         i umiejętności koniecznych do przezwyciężenia ich trudności. Pomoc rzeczowa polega na dostarczeniu: żywności, odzieży, pomieszczeń mieszkalnych, opału, narzędzi pracy, leków, artykułów sanitarnych, środków ułatwiających obsługę, środków rehabilitacyjnych.

Świadczenia pieniężne udzielane są w formie zasiłków stałych, okresowych                    i celowych, przyznawanych decyzją administracyjną, wydawaną przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzysta łącznie 168 rodzin (1132 osoby) z terenu całej gminy Ciechocin. W tej liczbie 25 rodzin (135 osoby), to mieszkańcy wsi Świętosław.

2.8. Infrastruktura

2.8.1. Mieszkalnictwo

W zasobach mieszkaniowych wsi Świętosław są 162 budynki prywatne. Ponadto dwa budynki, stanowiące własność Gminy Ciechocin pełnią funkcje mieszkalno – użytkowe.

Stan techniczny zabudowy mieszkaniowej w obrębie miejscowości Świętosław ocenia się na poziomie dobrym i średnim.

2.8.2. Drogi

System komunikacyjny Świętosławia, podobnie jak całej gminy Ciechocin składa się wyłącznie z sieci dróg kołowych. Występujące na terenie Świętosławia drogi publiczne zalicza się do kategorii powiatowej oraz gminnej. Brak jest natomiast dróg zaliczanych do kategorii krajowej i wojewódzkiej.

Na terenie wsi Świętosław swój przebieg zaznaczają trasy trzech dróg           powiatowych, którymi zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Golubiu-Dobrzyniu, tj.:

- numer  2121 C – Golub-Dobrzyń-Ciechocin-Świętosław o długości 2.500 m,

- numer 2037 C – Dobrzejewice-Świętosław-Mazowsze o długości 3.725 m,

- numer 2126 C – Świętosław-Działyń o długości 2.803 m.

Drogi te posiadają nawierzchnie twarde ulepszone (asfaltobetonem) z wyjątkiem odcinka drogi nr 2126 C Świętosław-Działyń o długości 637 m, który posiada nawierzchnię gruntową umocnioną na fragmentach tłuczniem.

Natomiast drogi gminne zamykają się w długości 17.190 m. W przeważającej części posiadają nawierzchnie gruntowe, umocnione warstwą pospółki lub żwiru. Odcinki dróg gminnych o nawierzchni twardej ulepszonej stanowią znikomy procent ogólnej długości dróg tej kategorii. Niektóre z dróg posiadają na fragmentach nawierzchnię tłuczniową, na której        w przyszłości planuje się położenie warstw bitumicznych i w ten sposób doprowadzić             do utwardzenia dróg.

Ponadto w Świętosławiu występują drogi o funkcji porównywalnej z drogami gminnymi oraz dojazdy. Powstawały one wraz z rozwojem zabudowy mieszkaniowej oraz rozwojem infrastruktury wsi.

2.8.3 Zaopatrzenie w wodę

Na terenie gminy Ciechocin istnieje zbiorczy system zaopatrzenia w wodę użytkową, oparty na ujęciu i stacji wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Nowa Wieś. Wydajność stacji wodociągowej w pełni zabezpiecza dobrą i zdrową wodę dla całej gminy,       w tym również miejscowości Świętosław.

W zakresie zwodociągowania gminy w latach 1992-2002 na terenie Świętosławia wybudowano 26,7 km sieci wodociągowych magistralnych oraz 6,1 km przyłączy wodociągowych do gospodarstw domowych, w tym podłączono 159 budynków.

Według danych statystycznych za 2004 r. z ujęcia głębinowego mieszkańcom Świętosławia dostarczonych zostało 17.800 m³ wody, z tego do gospodarstw domowych – 17.500 m³.

Określa się, że Gmina Ciechocin, a tym samym miejscowość Świętosław w zasadzie zwodociągowana jest w 100%.

2.8.4. Gospodarka ściekowa

W Świętosławiu powstają ścieki bytowo-gospodarcze związane z zamieszkaniem ludności i ich działalnością gospodarczą.

Z uwagi na rolniczy charakter miejscowości powstaje gnojowica z bezściółkowego chowu zwierząt oraz gnojówka, jako odciek z obornika.

Miejscowość Świętosław objęta jest zbiorczą kanalizacją. Tutaj też znajduje się wybudowana w 2002 r. mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „BIOCLERE”, do której odprowadzane są ścieki sanitarne. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków                     z oczyszczalni jest rów melioracyjny szczegółowy, leżący w zlewni Strugi Lubinki.

Według danych statystycznych za 2004 r. w Świętosławiu wybudowano sieć kanalizacyjną o długości 2,7 km bez przykanalików oraz podłączono 42 budynki. Zaś liczba odprowadzonych ścieków wynosiła 1.900 m³.

Ponadto w 2004 r. dla terenu wsi o rozproszonej zabudowie rozpoczęto budowę indywidualnych systemów oczyszczania. W ramach tej inwestycji wybudowano 30 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Natomiast pozostałe nieruchomości wyposażone są w bezodpływowe zbiorniki nieczystości ciekłych (szamba). Gromadzone w nich ścieki wywożone są następnie na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków typu „stawy biologiczne”, zlokalizowaną we wsi Elgiszewo, która posiada punkt zlewny ścieków.

W latach 2000-2002 w gminie Ciechocin realizowany był projekt p.n. „Ochrona środowiska na terenach wiejskich”. Projekt wdrożony został z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego projektu w gospodarstwach rolnych wybudowano 85 sztuk zbiorników na gnojówkę/gnojowicę i 85 szt. płyt obornikowych, z czego w samym Świętosławiu wybudowano 12 sztuk zbiorników na gnojówkę/gnojowicę i 12 sztuk płyt obornikowych.

2.8.5. Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami stałymi na terenie gminy Ciechocin rozwiązana jest w sposób zorganizowany dla wszystkich miejscowości, a więc i dla Świętosławia.

W 1991 r. wybudowane zostało w miejscowości Rudaw, na powierzchni 1,05 ha gminne wysypisko śmieci, które obecnie wypełnione jest w 70 %.

System gromadzenia odpadów polega na stosowaniu pojemników zunifikowanych typu: KP-7, SM-110 i PA-1100 i dostosowany jest indywidualnie do potrzeb wytwórców. Częstotliwość opróżniania pojemników dostosowana jest do indywidualnych potrzeb. Pojemniki SM-110 opróżniane są w systemie 2 razy/miesiąc, pojemniki PA-1100 od 1-2 razy/kwartał, a pojemniki KP-7 opróżniane są 1 raz/kwartał. Ponadto w centrum wsi ustawione są zbiorniki do selektywnej zbiórki odpadów, obejmującej papier, szkło oraz  plastik.

Część odpadów wykorzystywana jest w żywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno, papier) są spalane.

2.7.6. Gazownictwo

Na terenie wsi Świętosław, podobnie jak na terenie całej gminy Ciechocin nie ma sieci instalacji gazowej. Mieszkańcy korzystają z gazu w butlach.

2.7.7. Telefonizacja

W 1998 r. w ramach II etapu telefonizacji gminy we wsi Świętosław została pobudowana sieć telekomunikacyjna wraz z centralą telefoniczną, która posiada możliwość dalszej rozbudowy. Większość gospodarstw domowych posiada przyłącza telefoniczne.

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców.

###### Analiza  SWOT

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Świętosław

Silne strony

- wysokie walory przyrodnicze bardzo korzystne dla prowadzenia gospodarki rolnej,

- czyste otoczenie i środowisko naturalne,

- zżycie mieszkańców,

- zasoby historyczne wsi z zabytkami włącznie ale wymagające rewitalizacji,

- zadbana ale wymagająca remontu, modernizacji i wyposażenia Szkoła Podstawowa oraz świetlica wiejska i Punkt Pielęgniarski.

Słabe strony

- brak planu zagospodarowania przestrzennego,

- brak miejsc pracy,

- brak miejsca do czynnego uprawiania sportu,

- brak jeziora lub innych naturalnych zbiorników wodnych,

- zbyt mała ilość urządzeń infrastruktury technicznej w gospodarstwach rolnych tj.: zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, płyt do składowania obornika, silosów na kiszonkę oraz przydomowych oczyszczani ścieków w części sołectwa,

- niedoinwestowane gospodarstwa rolne oraz konieczność modernizacji części z nich,

- brak oświetlenia ulicznego przy części dróg,

- brak ciągów pieszych (chodników) wzdłuż części dróg dojazdowych,

- zły stan nawierzchni części dróg;

- brak ofert do spędzania wolnego czasu dla młodzieży,

- mało podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

- słabe połączenie komunikacją publiczną, brak gazyfikacji,

- brak obiektu stanowiącego centrum życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego, odpowiadającego standardom europejskim.

Okazje

- możliwość uzyskania środków pomocowych z Unii Europejskiej,

- integracja społeczeństwa poprzez wspólną pracę na rzecz sołectwa,

- planowane remonty i modernizacja dróg oraz budowa chodników przy części dróg,

- planowana budowa i remont oświetlenia dróg, oraz modernizacja linii elektroenergetycznej,

- planowana rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, planowany remont

i modernizacja Szkoły Podstawowej i Punktu Pielęgniarskiego oraz zakup sprzętu

i wyposażenia do tych obiektów,

- modernizacja gospodarstw rolnych, w tym budowa urządzeń ograniczających zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa,

- budowa urządzeń infrastruktury technicznej,

- rewitalizacja zespołu dworsko – parkowego,

- urządzenie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi oraz zmodernizowanie boiska szkolnego,

- zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w obrębie sołectwa.

Zagrożenia

- zła sytuacja rolnictwa,

- rosnące bezrobocie,

- stagnacja w kraju,

- migracja młodzieży do miejsc bardziej atrakcyjnych,

- brak stabilności w polityce wspierania rozwoju obszarów wiejskich.

4. Opis planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, remont

i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu”

4.1. Uzasadnienie realizacji projektu oraz powiązanie

z dokumentami strategicznymi

Na podstawie danych zebranych z poszczególnych miejscowości gminy Ciechocin wyłonione zostały te, które zamierzają realizować inwestycje mające na celu aktywizację                  i dynamiczny rozwój mieszkańców. Jedną z tych miejscowości okazał się Świętosław, który skupia wszelkie inicjatywy w zakresie organizacji życia społecznego swoich mieszkańców,             a także oddziaływuje na całą gminę.

Mieszkańcy oraz władze sołectwa i gminy zgodnie wykazują inicjatywę w kierunku powstania obiektu stanowiącego centrum życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego.

W celu zapewnienia realizacji powyższych działań niezbędna jest rozbudowa, remont                i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Dzięki funkcjonowaniu świetlicy mieszkańcy wsi będą mogli spotykać się na imprezach kulturalnych oraz integrujących społeczność wiejską                       w warunkach odpowiadających standardom europejskim (zebrania wiejskie, posiedzenia organizacji, narady i szkolenia, imprezy środowiskowe, darmowe dyskoteki i zabawy taneczne dla mieszkańców, kultywowanie tradycji społeczności lokalnej, spotkania integracyjne).

W miejscowości tej już wprawdzie funkcjonuje świetlica o wielofunkcyjnym działaniu, tj. skupia życie towarzyskie i społeczne swoich mieszkańców, jest miejscem imprez ludowych i okolicznościowych oraz zebrań wiejskich i spotkań organizacji społecznych działających na tym terenie, ale jej zaplecze lokalowe i wyposażenie jest niewystarczające                  dla prawidłowego jej funkcjonowania. Budynek świetlicy wymaga rozbudowy o sanitariaty, które obecnie znajdują się na zewnątrz w postaci „suchych ubikacji”, zaś istniejąca część świetlicy wymaga kompleksowego remontu oraz doposażenia w podstawowe, niezbędne             dla jej funkcjonowania sprzęty.

Planowane przedsięwzięcie spełnia wymogi i doskonale wpisuje się w:

- Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006,

- Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” i jego Uzupełnienie,

- Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- Strategię Rozwoju Gminy Ciechocin,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechocin.

Narodowy Plan Rozwoju 2004-2005 to dokument przedstawiający strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Wskazuje na działania, jakie należy podjąć w ciągu najbliższych lat, które mogą uzyskać wsparcie ze strony środków unijnych. Jedną z osi rozwoju wyżej wymienionego dokumentu są „Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój obszarów wiejskich”. Wsparcie w ramach tej osi w powiązaniu z instrumentami stosowanymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej powinno zapewnić wyrównywanie warunków konkurencji produktów polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej i podniesienie standardów cywilizacyjnych mieszkańców wsi.

Wdrażanie niniejszej osi odbywać się będzie poprzez realizację między innymi programów współfinansowanych z zasobów Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (sekcja orientacji): Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

Głównymi celami przedmiotowego Programu jest poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. W działaniu 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – jako cel wskazano mobilizację lokalnych społeczności do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia na wsi, tworzenia warunków dla rozwoju funkcji gospodarczych oraz społecznych i kulturalnych wsi.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie w pełni wpisuje się także w cele Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, obejmujące:

- podniesienie standardu życia i pracy na wsi (działania rozwijające i pobudzające kreatywne myślenie mieszkańców);

- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych (otwarcie i horyzontalne spojrzenie na świat, wzrost świadomości mieszkańców);

- wzrost konkurencyjności inwestycyjnej (możliwość dokształcenia się mieszkańców czego konsekwencją będzie uwolnienie inicjatywy mieszkańców w kierunku własnej działalności gospodarczej – handel, usługi);

- rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego (kultywowanie tradycji społeczności lokalnej).

Cele rozwoju obszarów wiejskich określone zostały również w Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjętej Uchwałą                      Nr 439/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2000 r.                W Strategii tej wskazano,  iż misją rozwoju obszarów wiejskich jest „podniesienie poziomu życia ludności oraz zapewnienie możliwości aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich uwzględniającej zasady zrównoważonego rozwoju i integracji z Unią Europejską”. Realizacji tej misji powinny służyć strategiczne obszary działań obejmujące m.in.:

- poprawę warunków życia ludności;

- poprawę sytuacji dochodowej rolnictwa przez wspieranie restrukturyzacji                            i modernizacji  obszarów wiejskich;

- ochrona i poprawa środowiska przyrodniczo-kulturowego.

Do  realizacji  przytoczonych  w  Strategii  Województwa  celów i przypisanych  im zadań z pewnością przyczyni się realizacja planowanego przedsięwzięcia.

Kolejnym dokumentem, w który doskonale wpisuje się planowane przedsięwzięcie  jest uchwalona Uchwałą Nr XVI/83/2000 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2000 r. - Strategia Rozwoju Gminy Ciechocin. Opracowanie to stanowi bardzo ważny dokument wyznaczający wizje oraz strategiczne i operacyjne cele rozwoju gminy. Strategicznym celem rozwoju gminy Ciechocin jest cel pod nazwą „Gmina rozwija się gospodarczo”.                    Do realizacji tego celu przyczyniają się cele operacyjne wśród, których należy wymienić:

- prawidłowy rozwój rolnictwa;

- dobra infrastruktura techniczna i społeczna;

- tworzenie poza rolniczych miejsc pracy poprzez rozwój przedsiębiorczości i wzrost liczby nowych miejsc pracy na terenie gminy;

- przedsiębiorczy ludzie.

Spośród  wielu dokumentów, w które wpisuje się planowane przedsięwzięcie należy także wymienić Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechocin, uchwalone Uchwałą Nr IX/39/03 Rady Gminy Ciechocin z dnia 10 lipca 2003 r. Planowane przedsięwzięcie położone jest w strefie polityki przestrzennej „B – rolniczo-osadniczej”, w obrębie której ustalono następujące zasady działalności:

- rolnictwo wysokotowarowe i ekologiczne,

- mieszkalnictwo związane z obsługą rolnictwa, usługi- głównie dla mieszkańców,

- działalność gospodarczą, głównie nieuciążliwą, odpowiednią do wyposażenia

w infrastrukturę techniczną i obsługę komunikacyjną, a także tereny ofertowe dla

potencjalnych inwestorów,

- komunikację, infrastrukturę techniczną, obsługę mieszkalnictwa, działalności gospodarczej i rolnictwa,

- ochronę środowiska przyrodniczego i kulturowego z uwzględnieniem odtworzenia

lokalnych ciągów ekologicznych.

Jak wynika z powyższego do realizacji zasad określonych w Studium niewątpliwie przyczyni się planowane do realizacji przedsięwzięcie.

# 4.2. Zakres projektu – „Rozbudowa, remont i modernizacja świetlicy

# wiejskiej w Świętosławiu”

Projekt zostanie zrealizowany na działce oznaczonej nr geod. 212/8, stanowiącej własność gminy Ciechocin. Na terenie tej działki znajduje się budynek wolno stojący, parterowy, niepodpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej, ze stropodachem płaskim, dwuspadowym, o wymiarach rzutu poziomego 11,50x28,00 m, podzielony na dwie, odrębne pod względem funkcjonalnym i użytkowym części, tj. część związaną z garażowaniem samochodów pożarniczych wraz z towarzyszącym zapleczem gospodarczym i centralą telefoniczną (ta część budynku została wyłączona spod zakresu projektu) oraz część użytkowaną jako świetlica z salą ogólną i towarzyszącym jej zapleczem kuchenno- gospodarczym.

Program użytkowy tego budynku kształtuje się następująco:

- Część świetlicowa:

  - przedsionek komunikacyjny - 12,12 m²

  - pomieszczenia gospodarcze  - 10,61 m²

  - chłodnia                                 -   2,88 m²

  - kuchnia                                  - 21,12 m²

  - sala ogólna                            -132,34 m²

  - wyjście ewakuacyjne            -    3,51 m²

----------------------------------------------

Razem:                                          182,58 m²

- Część związana z garażowaniem samochodów pożarniczych i centralą telefoniczną

-   garaż pożarniczy                      - 67,84 m²

-   pomieszczenie gospodarcze    -   8,71 m²

(magazynowe)

-   centrala telefoniczna                -   9,88 m²

----------------------------------------------

Razem:                                          86,43 m²

Ogółem powierzchnia użytkowa istniejącego budynku:  269,01 m².

4.2.1. Zakres rozbudowy

Projektowana rozbudowa zrealizowana zostanie jako dobudowa do części świetlicowej istniejącego budynku o wym. 4,60mx10,30m oraz, jako rozszerzenie jej funkcji o dodatkowe pomieszczenia: wc damskiego i męskiego, korytarza i szatni oraz jako uzupełnienie podstawowych standardów użytkowych w czasie imprez masowych.

Program użytkowy dobudowy:

1) Korytarz                 -  14,44 m²

2) WC męskie            -    5,75 m²

3) WC damskie          -    7,55 m²

4) Szatnia                   -    8,93 m²

---------------------------------

Razem:                      36,67  m²

Dobudowa pod względem architektonicznym stanowi prostopadłościenną bryłę dostosowaną do budynku istniejącego, a więc parterową, niepodpiwniczoną, z niskim dachem dwuspadowym, symetrycznym. Zaś pod względem użytkowym powiązana jest z budynkiem istniejącym poprzez projektowany otwór drzwiowy na bazie istniejącego okna zewnętrznego naprzeciwko projektowanej szatni ogólnej. Wejście główne do dobudowy zaprojektowano od strony wschodniej w osi istniejącego wejścia do budynku. Dobudowa wyposażona będzie                w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz wentylację grawitacyjną wywiewną.

Dane techniczne dobudowy:

- powierzchnia zabudowy    -   47,38 m²

- powierzchnia użytkowa     -   36,67 m²

- kubatura                             - 148,27 m³

W ramach rozbudowy planuje się wykonać:

- Roboty ziemne;

- Fundamenty żelbetowe;

- Ściany przyziemia;

- Stropodach żelbetowy wraz z pokryciem dachu;

- Roboty remontowo-budowlane;

- Roboty elektryczne wewnętrzne;

- Roboty tynkarskie;

- Roboty okładzinowe, pionowe w WC;

- Roboty malarskie;

- Roboty posadzkowe;

- Obróbki blacharskie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku;

- Roboty instalacyjne wod-kan. wewnętrzne;

- Roboty wod-kan. zewnętrzne.

4.2.2. Zakres remontu

Z rozbudową integralnie powiązana jest adaptacja i częściowa przebudowa istniejącej świetlicy. Świetlica przebudowana zostanie w części dotyczącej istniejącego korytarza ogólnego, z którego prowadzi wejście na salę główną do istniejącej kuchni                                 oraz pomieszczenia gospodarczego, w którym urządzono chłodnię artykułów spożywczych  na czas imprez masowych. Przyległa sala ogólna nie zostanie adaptowana w sensie ogólnym za wyjątkiem drobnej zmiany w części przyległej do projektowanej kuchni, polegającej                  na wydzieleniu otwartego kącika dla kelnerek z umywalką i szafkami na podręczne naczynia. Podstawowe zmiany w części kuchenno-komunikacyjnej polegają na:

- podzieleniu istniejącej kuchni na dwa pomieszczenia tj. pomieszczenie zmywalni naczyń

z okienkiem podawczym brudnych naczyń od strony sali głównej i przejściem

do adaptowanej kuchni,

- rozbiórce części wewnętrznej ściany działowej pomiędzy kuchnią i korytarzem oraz jej

przesunięcie w głąb korytarza komunikacyjnego, co stworzy kuchnię o porównywalnie

takiej samej powierzchni użytkowej w stosunku do kuchni pierwotnej, zawierającej

dodatkowo istniejącą chłodnię,

- zamurowaniu przejścia przy chłodni i podział pomieszczenia gospodarczego, przyległego

do chłodni na dwa pomieszczenia, tj. obieralnię ziemniaków i warzyw oraz podręczny

magazynek na przechowywanie artykułów nie wymagających przechowywania

w warunkach chłodniczych,

- pozostała po podziale część korytarza komunikacyjnego będzie pełniła funkcję komunikacji

ogólnej dla części kuchenno-gospodarczej z przejściem na salę ogólną, wejściem

do pomieszczeń obieralni i podręcznego magazynku oraz adaptowanym przejściem

na korytarz,

- główne wejście na salę zostanie przesunięte naprzeciwko projektowanej szatni poprzez

adaptację istniejącego otworu okiennego zewnętrznego na otwór drzwiowy.

Program użytkowy części adaptowanej świetlicy integralnie powiązanej z rozbudową:

- Korytarz                      –  7,16 m²

- Magazynek                 –   4,21 m²

- Obieralnia                   –  5,38 m²

- Kuchnia adapt.            – 19,41 m²

- Chłodnia istniejąca      –  3,30 m²

- Myjnia naczyń             – 8,79 m²

------------------------------

Razem:                        48,25 m²

Remontowi  poddana  zostanie  także  sala  ogólna  (o  powierzchni użytkowej 129,86 m²)

oraz dach i elewacja w istniejącej części świetlicy. Nastąpi wymiana stolarki okiennej                     i drzwiowej na PCV, tynków wewnętrznych, malowanie emulsyjne wewnętrznych ścian                     i sufitów, wymiana podłogi z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i uszczelnieniem posadzki, wymiana instalacji elektrycznej, pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, licowanie płytkami ścian i elementów zewnętrznych elewacji, wykonanie opaski betonowej wokół  budynku świetlicy, malowanie farbą emulsyjną elewacji wraz z przetarciem i uzupełnieniem tynku zewnętrznego.

Szczegółowy zakres budowlanych prac remontowych i adaptacyjnych będzie obejmował:

- Roboty rozbiórkowe;

- Roboty murarsko-tynkarskie-część świetlicowa;

- Roboty malarskie wewnętrzne-część świetlicowa;

- Stolarkę okienną i drzwiową z PCV-część świetlicowa;

- Podłogi i posadzki część świetlicowa;

- Elewację zewnętrzna i roboty zewnętrzne-część świetlicowa;

- Roboty dachowe- część świetlicowa;

- Remontowe roboty elektryczne-część świetlicowa;

- Roboty rozbiórkowe dodatkowe wewnętrzne-dotyczące adaptacji;

- Roboty murarskie dodatkowe wewnętrzne-dotyczące adaptacji;

- Roboty tynkarskie dodatkowe wewnętrzne-dotyczące adaptacji;

- Roboty posadzkowe dodatkowe wraz z wykładzinami ściennymi dodatkowymi wewnętrznymi- dotyczące adaptacji;

- Roboty malarskie dodatkowe wewnętrzne-dotyczące adaptacji;

- Roboty wewnętrzne wod.-kan. Dodatkowe-dotyczące adaptacji.

4.2.3. Zakres wyposażenia

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość (szt) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stoły (200cmx95cm) | 10 |
| 2. | Krzesła | 130 |
| 3. | Agregat chłodniczy | 1 |
| 4. | Żyrandole wentylacyjne | 5 |
| 5. | Kinkiety boczne | 12 |
| 6. | Lodówka | 1 |
| 7. | Dmuchawa grzewcza | 1 |
| 8. | Kuchnie elektryczno-gazowa | 2 |
| 9. | Patelnia elektryczna (380V) | 1 |
| 10. | Brytfanny | 5 |
| 11. | Garnki 20L z pokrywą | 4 |
| 12. | Łyżeczka | 180 |
| 13. | Łyżka | 180 |
| 14. | Widelec | 180 |
| 15. | Nóż | 180 |
| 16. | Szklanka | 160 |
| 17. | Kieliszki | 160 |
| 18. | Literatki | 160 |
| 19. | Pucharki do lodów | 160 |
| 20. | Klosze do ciasta | 10 |
| 21. | Malakser | 1 |
| 22. | Maszynka do mięsa | 1 |
| 23. | Kuchnia węglowa | 1 |
| 24. | Wieszaki ubraniowe | 5 |
| 25. | Stoły kuchenne z półką (100cmx230cm) | 5 |
| 26. | Regały kuchenne | 5 |
| 27. | Komplet mebli kuchennych | 1 |

5. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

5.1. Rozbudowa

| Lp. | Nazwa | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty ziemne | 1.081,74 | 237,98 | 1.319,72 |
| 2. | Wykonanie fundamentów żelbetowych | 10.847,90 | 2.386,54 | 13.234,44 |
| 3. | Ściany przyziemia | 14.034,62 | 3.087,62 | 17.122,24 |
| 4. | Stropodach żelbetowy + wykonanie pokrycia dachu | 15.701,20 | 3.454,26 | 19.155,46 |
| 5. | Roboty remontowo-budowlane | 5.016,15 | 1.103,55 | 6.119,70 |
| 6. | Roboty elektryczne wewnętrzne | 1.296,26 | 285,18 | 1.581,44 |
| 7. | Roboty tynkarskie | 2.860,69 | 629,35 | 3.490,04 |
| 8. | Roboty okładzinowe pionowe w WC | 1.303.44 | 286,76 | 1.590,20 |
| 9. | Roboty malarskie | 2.192,92 | 482,44 | 2.675,36 |
| 10. | Roboty posadzkowe | 5.150,19 | 1.133,04 | 6.283,23 |
| 11. | Obróbki blacharskie + docieplenie ścian zewnętrznych budynku | 14.302,17 | 3.146,48 | 17.448,65 |
| 12. | Roboty instalacyjne wod.-kan.wewn. | 3.643,04 | 801,47 | 4.444,51 |
| 13. | Roboty wod.-kan. zewnętrzne | 4.335,10 | 953,72 | 5.288,82 |
| OGÓŁEM ROBOTY BUDOWLANE ROZBUDOWY: | 81.765,42 | 17.988,39 | 99.753,81 |
| 14. | Nadzór inwestorski | 1.229,51 | 270,49 | 1.500,00 |
| 15. | Dokumentacja geodezyjna powykonawcza | 409,84 | 90.16 | 500,00 |
| OGÓŁEM KOSZT ROZBUDOWY: | 83.404,77 | 18.349,04 | 101.753,81 |

5.2. Remont

| Lp. | Nazwa | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty rozbiórkowe | 205,22 | 45,15 | 250,37 |
| 2. | Roboty murarsko-tynkarskie- część świetlicowa | 5,569,52 | 1.225,29 | 6.794,81 |
| 3. | Roboty malarskie wewnętrzne- część świetlicowa | 3.228,45 | 710,26 | 3.938,71 |
| 4. | Stolarka okienna i drzwiowa z PCV – część świetlicowa | 15.029,25 | 3.306,44 | 18.335,69 |
| 5. | Podłogi i posadzki- część świetlicowa | 30.611,72 | 6.734,58 | 37.346,30 |
| 6. | Elewacja zewnętrzna i roboty zewnętrzne | 3.527,59 | 776,07 | 4.303,66 |
| 7. | Roboty dachowe- część świetlicowa | 9.001,41 | 1.980,31 | 10.981,72 |
| 8. | Remontowe roboty elektryczne- część świetlicowa | 1.632,58 | 359,17 | 1.991,75 |
| 9. | Roboty rozbiórkowe dodatkowe wewnętrzne- adaptacja | 405,79 | 89,27 | 495,06 |
| 10. | Roboty murarskie dodatkowe wewnętrzne-adaptacja | 4.267,67 | 938,89 | 5.206,56 |
| 11. | Roboty tynkarskie dodatkowe wewnętrzne- adaptacja | 738,29 | 162,42 | 900,71 |
| 12. | Roboty posadzkowe dodatkowe + wykładziny ścienne dodatkowe wewnętrzne- adaptacja | 5.316,50 | 1.169,63 | 6.486,13 |
| 13. | Roboty malarskie dodatkowe wewnętrzne- adaptacja | 746,36 | 164,20 | 910,56 |
| 14. | Roboty dodatkowe wewnętrzne wod.kan.- adaptacja | 1.674,93 | 368,48 | 2.043,41 |
| OGÓŁEM ROBOTY BUDOWLANE REMONTU: | 81.955,28 | 18.030,16 | 99.985,44 |
| 15. | Nadzór inwestorski | 1.229,51 | 270,49 | 1.500,00 |
| OGÓŁEM KOSZT REMONTU: | 83.184,79 | 18.300,65 | 101.485,44 |

5.3. Wyposażenie

| Lp. | Nazwa towaru | Ilość (szt) | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto (zł) | Podatek VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stoły (200cmx95cm) | 10 | 800,00 | 6557,38 | 1442,62 | 8000,00 |
| 2. | Krzesła | 130 | 100,00 | 10655,74 | 2344,26 | 13000,00 |
| 3. | Agregat chłodniczy | 1 | 7000,00 | 5737,71 | 1262,29 | 7000,00 |
| 4. | Żyrandole wentylacyjne | 5 | 400,00 | 1639,34 | 360,66 | 2000,00 |
| 5. | Kinkiety boczne | 12 | 50,00 | 491,80 | 108,20 | 600,00 |
| 6. | Lodówka | 1 | 2000,00 | 1639,34 | 360,66 | 2000,00 |
| 7. | Dmuchawa grzewcza | 1 | 2500,00 | 2049,18 | 450,82 | 2500,00 |
| 8. | Kuchnie elektryczno-gazowa | 2 | 1000,00 | 1639,34 | 360,66 | 2000,00 |
| 9. | Patelnia elektryczna (380V) | 1 | 2300,00 | 1885,25 | 414,75 | 2300,00 |
| 10. | Brytfanny | 5 | 65,00 | 266,39 | 58,61 | 325,00 |
| 11. | Garnki 20L z pokrywą | 4 | 80,00 | 262,30 | 57,70 | 320,00 |
| 12. | Łyżeczka | 180 | 1,20 | 177,05 | 38,95 | 216,00 |
| 13. | Łyżka | 180 | 1,40 | 206,56 | 45,44 | 252,00 |
| 14. | Widelec | 180 | 1,80 | 265,57 | 58,43 | 324,00 |
| 15. | Nóż | 180 | 3,00 | 442,62 | 97,38 | 540,00 |
| 16. | Szklanka | 160 | 1,20 | 157,38 | 34,62 | 192,00 |
| 17. | Kieliszki | 160 | 0,90 | 118,03 | 25,97 | 144,00 |
| 18. | Literatki | 160 | 1,00 | 131,15 | 28,85 | 160,00 |
| 19. | Pucharki do lodów | 160 | 8,20 | 1075,41 | 236,59 | 1312,00 |
| 20. | Klosze do ciasta | 10 | 30,00 | 245,90 | 54,10 | 300,00 |
| 21. | Malakser | 1 | 600,00 | 491,80 | 108,20 | 600,00 |
| 22. | Maszynka do mięsa | 1 | 300,00 | 245,90 | 54,10 | 300,00 |
| 23. | Kuchnia węglowa | 1 | 900,00 | 737,70 | 162,30 | 900,00 |
| 24. | Wieszaki ubraniowe | 5 | 200,00 | 819,67 | 180,33 | 1000,00 |
| 25. | Stoły kuchenne z półką (100cmx230cm) | 5 | 1200,00 | 4918,03 | 1081,97 | 6000,00 |
| 26. | Regały kuchenne | 5 | 200,00 | 819,67 | 180,33 | 1000,00 |
| 27. | Komplet mebli kuchennych | 1 | 2000,00 | 1639,34 | 360,66 | 2000,00 |
| OGÓŁEM WYPOSAŻENIE | 45315,55 | 9969,45 | 55285,00 |

6. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia:

| Zakres zadań planowanych do wykonania w ramach etapu | Planowany termin rozpoczęcia zadania miesiąc/rok | Planowany termin zakończenia zadania miesiąc/rok | Koszty projektu brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu | Kwiecień/2006 | Wrzesień/2006 | 258.524,25 |